Орловская область

Новодеревеньковский район

Администрация Паньковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30 октября    2025 года                                                         № 151

с. Паньково

Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2026 – 2028 год

В целях содержания территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2026 – 2028 год (прилагается).

2. Финансирование Муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Паньковского сельского поселения на благоустройство.

3. Данное постановление обнародовать.

Глава поселения			                                     	Н.В. Хованская

Паспорт муниципальной программы

«Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2026-2028 годы»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2026-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации Паньковского сельского поселения от 15.10.2016 г. № 43 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области |
| Разработчик Программы | - Администрация Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области |
| Цели Программы | Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах. |
| Задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов; - вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок; - содержание мест захоронения памятников, мемориалов; - проведение работ по вырезке и уборке сухих и перестойных деревьев |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | - финансирование Программы производится из средств бюджета Паньковского сельского поселения в рамках текущего финансирования; Объём запланированных средств на выполнение программы 600 тыс. руб.: в 2026 году - 200 тыс. руб. в 2027 году – 200 тыс. руб. в 2028 году – 200 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | администрация Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области |

1.     Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством. Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация сельского поселения, по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. Для надлежащего  осуществления мероприятий необходимо определить способы и методы их осуществления.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах.

Задачи:  организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов;

- вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- содержание мест захоронения памятников, мемориалов;

- проведение работ по вырезке и уборке сухих и перестойных деревьев.

Срок реализации программы 2026 - 2028 годы.

3. Перечень программных мероприятий

В 2026 - 2028 годах  внимание будет уделяться следующим мероприятиям:

- Озеленение населенных пунктов;

- Санитарное содержание территории поселения;

- Благоустройство объектов жилого фонда;

- Благоустройство мест массового отдыха населения.

Мероприятия муниципальной программы на 2026-2028 годы

| п/н | Мероприятия | Ед. изм. |  | Кол- во |  |  | Тыс. руб., бюджет поселения |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |
| 1. Озеленение и обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Посадка деревьев и кустарников |  | шт. | - |  |  | - |  | - | - | Население, администрация |
| 2. | Омолаживающая обрезка деревьев, и кустарников |  | Шт. |  |  |  | - |  | - | - | администрация |
| 3. | Спиливание больных сухостойных деревьев |  |  |  |  |  | - |  | - | - | Жители населенных пунктов |
| 4. | Посадка цветов и уход за ними |  | М2 | 50 |  |  | - |  | - | - | Руководители, организаций, население |
| 2. Санитарное содержание территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка территории от бытового мусора |  | т |  |  |  |  | - | - | - | Жители населенных пунктов, администрация |
| 2. | Окос сорной растительности населенных пунктов |  | га |  | 2 |  |  | 42 | 42 | 42 | Руководители учреждений население |
| 3. | Ремонт и окраска существующих контейнеров |  | Шт. |  |  |  |  | - | - | - | Индивидуальные предприниматели |
| 4. | Устройство новых контейнерных площадок |  | шт |  |  |  |  | - | - | - | индивидуальные предприниматели |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  | руководители учреждений, население |
| 6. | Побелка деревьев |  | Шт. |  | 200 |  |  | 3 | 3 | 3 | Руководители Организаций, население |
| 7. | Ремонт и благоустройство, в т.ч. (памятников воинам ВОВ) |  | Шт. |  | 4(2) |  |  | 5 | 5 | 5 | Администрация |
| 8. | Вывоз бытового мусора |  | т |  | 2 |  |  | - | - | - | Администрация, население |
| 19. | Содержание шахтных колодцев |  | шт. |  | 2 |  |  | - | - | - | Администрация |
| 3. Благоустройство объектов жилого фонда и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и покраска фасадов зданий |  | шт. |  |  | - |  | - | - | - | население |
| 2. | Благоустройство мест массового отдыха жителей |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | Администрация с/поселения |

Привлечение населения, организаций и индивидуальных предпринимателей к выполнению мероприятий программы осуществляется на добровольной основе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы Планом предусматривается несколько источников финансирования. - Бюджетные средства Паньковского сельского поселения - средства предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения - средства населения - планом предусматривается затратить в 2026 году - 200 тыс. руб., в 2027 году – 200 тыс. руб. в 2028 году – 200 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы и координация программных мероприятий.

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Паньковского сельского поселения.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут уполномоченные должностные лица Администрации Паньковского сельского поселения.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации работы по Программе «Мероприятия по благоустройству» ожидаются следующие результаты:

- улучшение экологической обстановки

- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.